SOLUÇÕES EM PRODUÇÃO E GESTÃO EMPRESARIAL

DOCUMENTO DE ESCOPO

Portal Aprimora

Módulo Comercial (MVP) e visão para a plataforma da empresa júnior

Versão:  1.0, proposta para validação da diretoria

Data:  04/10/2026

Responsável:  Diretoria Comercial da Aprimora

Público:  Todos os membros da Aprimora, atuais e futuros

Repositório:  github.com/AgenciaValkz/Aprimora (privado)

Sumário

# Controle do documento

Este documento é vivo. Toda mudança de escopo aprovada deve gerar uma nova versão, registrada na tabela abaixo. A fonte oficial fica no repositório do projeto, na pasta docs/escopo, junto com o script que gera este arquivo.

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 04/10/2026 | Diretoria Comercial | Levantamento: leitura do protótipo Portal Comercial, perguntas e respostas da diretoria, análise do Pipefy e da Carta de Serviços. |
| 1.0 | 04/10/2026 | Diretoria Comercial | Primeira versão completa do escopo para validação com os demais diretores. |

### Como ler este documento

- Seções 1 a 4: o porquê do projeto, os objetivos e o que está dentro e fora do escopo. São a leitura mínima para qualquer membro.

- Seções 5 a 10: como o portal funciona (perfis, funil, módulos, indicadores, automações e IA). É a referência para quem usa e para quem desenvolve.

- Seções 11 a 13: arquitetura técnica, requisitos não funcionais e identidade visual. É a referência para quem desenvolve.

- Seções 14 a 17: plano de entregas, riscos, governança e decisões em aberto. É a referência para a diretoria.

- Anexos: catálogo de serviços, campos do funil, diagnóstico do protótipo e glossário.

Convenções usadas RF-XX: requisito funcional (o que o sistema faz). RNF-XX: requisito não funcional (como o sistema deve se comportar). Prioridade (MoSCoW): M = obrigatório (Must), S = importante (Should), C = desejável (Could), W = não será feito agora (Won't). Os termos técnicos são explicados no Glossário (Anexo D).

# 1. Introdução

## 1.1 Sobre a Aprimora

A Aprimora é a Empresa Júnior de Engenharia de Produção da UTFPR, campus Londrina, e é referência na região. Seu propósito é ajudar pequenas e médias empresas a se tornarem a sua melhor versão com assessorias nas áreas de negócios, produção e qualidade, entregando soluções personalizadas que façam sentido para cada cliente.

A empresa tem mais de 30 membros em cinco diretorias: Comercial, Projetos, Presidência (nome usado para a diretoria Jurídico-Financeira), Recursos Humanos e Marketing. A Diretoria Comercial tem hoje 7 pessoas.

## 1.2 O que é o Portal Aprimora

O Portal Aprimora é um aplicativo web instalável (PWA) que centraliza o trabalho da Diretoria Comercial em um só lugar: leads, funil de vendas, visitas, diagnósticos, agenda, tarefas, metas e indicadores. Ele também automatiza o que hoje é manual: preenchimento de metas, follow-ups por e-mail, lembretes, alertas e relatórios.

O portal nasce comercial e foi desenhado para crescer e virar o aplicativo oficial de toda a empresa júnior, recebendo depois os módulos das outras diretorias.

## 1.3 Por que este documento existe

Empresas juniores têm alta rotatividade: todo mês entram ou saem de 1 a 2 pessoas, e o Diretor Comercial muda uma vez por ano. Por isso este documento tem dois objetivos:

- Alinhar a diretoria atual sobre o que será construído, em que ordem e com quais critérios de sucesso.

- Preservar o raciocínio por trás de cada decisão, para que as próximas gerações entendam por que o sistema é como é e consigam mantê-lo e evoluí-lo. O código será patrimônio da Aprimora.

# 2. Contexto e problema

## 2.1 Como o trabalho comercial é feito hoje

| Ferramenta | Uso atual | Limitação |
| --- | --- | --- |
| Pipefy | Funil comercial completo, remodelado recentemente, com 18 fases, formulários e algumas automações de SLA. Também faz a passagem do projeto vendido para Projetos e Presidência. | Indicadores de funil fracos, dados isolados de metas e agenda, automação de e-mail limitada e custo de crescimento. |
| Portal Comercial (protótipo) | Protótipo feito no Lovable com painel, funil simplificado, visitas, metas, tarefas e agenda. | Funil diferente do Pipefy, metas preenchidas à mão, falhas de segurança e dependência do Lovable (veja o Anexo C). |
| Planilhas e e-mail manual | Controle paralelo de metas, envios e follow-ups. | Retrabalho, dados desatualizados e nenhum histórico confiável. |

## 2.2 Dores principais

- Preenchimento manual de metas: o diretor precisa consolidar os números à mão. Este é o maior gargalo atual.

- Falta de indicadores recorrentes do funil: não há acompanhamento confiável de taxa de conversão, ticket médio, ciclo de venda, tempo por fase e motivos de perda.

- Informação espalhada entre Pipefy, protótipo, planilhas e caixas de e-mail individuais.

- Follow-up dependente de memória: os e-mails de acompanhamento são enviados à mão e acabam esquecidos.

- Pouca visibilidade para o diretor sobre o andamento de cada assessor e de cada lead.

- Perda de conhecimento a cada troca de membros: dúvidas frequentes, objeções e boas respostas não ficam registradas.

## 2.3 Oportunidade

Com o protótipo e o Pipefy recém-remodelado, a Aprimora já tem o processo comercial bem definido. Falta uma plataforma própria que siga esse processo, gere os indicadores sozinha e automatize as tarefas repetitivas. Ela deve ser construída com custo inicial zero, para demonstrar valor aos demais diretores antes de qualquer investimento.

# 3. Objetivos e critérios de sucesso

## 3.1 Objetivo geral

Entregar um portal comercial próprio, seguro e automatizado que substitua o Pipefy e as planilhas da Diretoria Comercial, gere indicadores e metas sem preenchimento manual e sirva de base para o futuro aplicativo de toda a empresa júnior.

## 3.2 Objetivos específicos

- Representar no portal o funil comercial atual do Pipefy, com histórico completo de movimentações e SLA por fase.

- Calcular metas e indicadores automaticamente a partir dos dados do funil, das atividades e dos e-mails.

- Automatizar a cadência de e-mails: o 1º envio só sai com aprovação, e depois o portal monitora a caixa e envia os follow-ups sozinho.

- Enviar lembretes, alertas de SLA e resumo semanal sem intervenção humana.

- Controlar o acesso por convite, com perfis de Diretor, Assessor e Trainee e regras por diretoria.

- Oferecer assistência por IA baseada na base de conhecimento da Aprimora.

- Funcionar como PWA instalável no celular, com notificações.

- Manter custo zero na fase de piloto.

## 3.3 Critérios de sucesso do piloto

Ao fim do piloto (veja a Seção 14), a diretoria avaliará o projeto com estes indicadores:

| Critério | Meta proposta | Como medir |
| --- | --- | --- |
| Adoção | 7 de 7 membros do Comercial usando o portal toda semana | Acessos e registros por usuário (log de atividade) |
| Cobertura do funil | 100% dos negócios ativos no portal, nenhum mais no Pipefy | Contagem de negócios ativos |
| Metas automáticas | 0 metas preenchidas à mão, exceto as definidas como qualitativas | Tipo de cálculo de cada meta |
| Follow-up | 100% dos leads em cadência com follow-up no prazo | Envios atrasados ÷ envios previstos |
| Tempo do diretor | Redução perceptível do tempo gasto consolidando números (meta: menos de 30 min por semana) | Autoavaliação do Diretor Comercial |
| Custo | R$ 0 por mês no piloto | Faturas dos serviços |
| Satisfação | Nota média de 8 ou mais na pesquisa com os usuários | Formulário ao fim do piloto |

# 4. Escopo

## 4.1 Dentro do escopo (MVP Comercial)

- Autenticação por convite, perfis (Diretor, Assessor, Trainee), diretorias e gestão de membros.

- Cadastro de empresas, contatos e leads, com origem do lead e detecção de duplicidade.

- Funil comercial em kanban com as fases do Pipefy, campos por fase, SLA, histórico e saídas (ganho, reciclagem, não vendido, não qualificado).

- Atividades: visitas, diagnósticos, reuniões, ligações e e-mails, com confirmação de visita pelo assessor.

- Agenda da equipe e tarefas individuais ou compartilhadas.

- Metas trimestrais calculadas automaticamente e painéis de indicadores pessoais e da diretoria.

- Notificações no app, por push (PWA) e por e-mail.

- Automações via N8N: cadência de e-mail, monitoramento da caixa, follow-ups, lembretes, alertas de SLA, resumo semanal e passagem do ganho para Projetos e Presidência.

- Extração e importação de leads em massa (CSV e fluxos N8N), com enriquecimento.

- Assistente de IA: sugestão de respostas, classificação de e-mails, resumo de diagnósticos e consulta à base de conhecimento.

- Migração das metas atuais e dos cards ativos do Pipefy.

- Documentação técnica e de uso no repositório.

## 4.2 Fora do escopo neste momento

| Item | Motivo | Quando reavaliar |
| --- | --- | --- |
| Módulos de Projetos, Presidência, RH e Marketing | Prioridade é terminar o Comercial | Após o piloto (Fase 8) |
| Ocupação da equipe | Ainda não há definição de como medir | Quando a métrica for definida |
| Integração com WhatsApp | Não desejada pela diretoria | Não previsto |
| Publicação na Play Store e App Store | O PWA atende sem custo | Se houver demanda e orçamento |
| Funcionamento sem internet | Não é necessário | Não previsto |
| Deploy automático em produção | A publicação na Vercel e no domínio será feita manualmente pela diretoria | Após a validação |
| NPS de clientes | É coletado pela Presidência após o projeto | No módulo da Presidência |

## 4.3 Visão de longo prazo

O portal será a plataforma única da Aprimora. A arquitetura já prevê o conceito de diretoria em todas as tabelas e permissões. Assim, os módulos futuros entram sem reescrever a base:

- Projetos: recebe os projetos vendidos com escopo, gerente, assessores, fases e oportunidades de melhoria.

- Presidência: contratos, cobranças, parcelas, fluxo de caixa e NPS.

- RH: processo seletivo, avaliações, desenvolvimento dos membros e entrada e saída de pessoas.

- Marketing: calendário editorial e captação de leads integrada ao funil.

# 5. Perfis de acesso e permissões

## 5.1 Estrutura organizacional

A Aprimora tem uma estrutura horizontal na diretoria: os 5 diretores têm o mesmo poder de decisão. O cargo de Presidente é o nome dado ao diretor Jurídico-Financeiro e não tem privilégios extras no sistema. Abaixo dos diretores estão os assessores e, por fim, os trainees. Pós-juniores e conselheiros não terão acesso.

| Cargo | Quantidade | Descrição no sistema |
| --- | --- | --- |
| Diretor | 5 (um por diretoria) | Administra a própria diretoria: membros, metas, configurações e todos os registros. Vê as outras diretorias, mas não altera nada nelas. |
| Assessor | Variável | Executa o trabalho da diretoria: gerencia os próprios leads, negócios, atividades e tarefas. |
| Trainee | Variável | Em formação. Mesmo acesso de leitura do assessor, com permissões de escrita restritas (proposta na Seção 5.3). |

## 5.2 Regras gerais de acesso

- Não existe cadastro aberto. Só entra quem for convidado por e-mail pelo diretor da própria diretoria.

- Todo diretor vê todas as diretorias, mas só altera a sua.

- O perfil e a diretoria de cada pessoa são definidos apenas pelo diretor, nunca pelo próprio usuário. Isso corrige a falha crítica do protótipo descrita no Anexo C.

- As regras são aplicadas no banco de dados (Row Level Security), e não só na tela. Mesmo quem acessar a API diretamente não passa por cima delas.

- Toda ação sensível (mudança de perfil, exclusão, transferência de carteira) fica registrada em log de auditoria.

## 5.3 Matriz de permissões (Diretoria Comercial)

Legenda: T = total (criar, ler, editar, excluir), E = criar e editar os próprios ou aqueles em que participa, L = só leitura, — = sem acesso.

| Recurso | Diretor Comercial | Diretor de outra área | Assessor | Trainee |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Membros da diretoria | T | L | L (nome e cargo) | L (nome e cargo) |
| Empresas e contatos | T | L | E (vê todos, para evitar contato duplicado) | E |
| Negócios (funil) | T | L | E nos seus; L nos da equipe | E nos seus; L nos da equipe |
| Mover fase, marcar ganho ou perda | T | — | E nos seus | E nos seus, exceto ganho (proposta) |
| Visitas e atividades | T | L | E nas suas e nas que participa | E nas suas e nas que participa |
| Agenda | T | L | E nos seus eventos; L na equipe | E nos seus eventos; L na equipe |
| Tarefas | T | L | E nas atribuídas a ele | E nas atribuídas a ele |
| Metas | T | L | L | L |
| Indicadores | Todos | Todos (leitura) | Pessoais + agregados da equipe | Pessoais + agregados da equipe |
| Aprovar e-mail inicial | T | — | Conforme configuração (Seção 17) | — |
| Configurações (fases, SLA, modelos, serviços) | T | — | — | — |
| Base de conhecimento da IA | T | L | L + sugerir conteúdo | L |

Por que o assessor vê todas as empresas? Com 7 pessoas prospectando, o maior risco é duas pessoas contatarem a mesma empresa. O protótipo já tinha uma busca de "empresa já visitada" com esse objetivo. Por isso, os dados cadastrais e o histórico de contatos ficam visíveis para toda a diretoria. A edição continua restrita ao responsável.

## 5.4 Ciclo de vida dos membros

| Evento | Como funciona no portal |
| --- | --- |
| Entrada | O diretor informa nome, e-mail, cargo e diretoria. O portal envia um convite com link de acesso válido por 7 dias. No primeiro acesso a pessoa define a senha. |
| Mudança de cargo | Trainee para assessor, ou assessor para diretor na troca anual: só o diretor da diretoria altera, e a mudança fica registrada na auditoria. |
| Saída | O diretor desativa o membro, que perde o acesso na hora. O histórico é preservado (nada é apagado), e os registros continuam associados ao nome da pessoa. |
| Transferência de carteira | Na saída, ou a qualquer momento, o diretor transfere em lote os negócios, tarefas e eventos futuros de um membro para outro. |
| Troca anual de diretor | O diretor que sai promove o sucessor antes de se rebaixar ou desativar. O sistema nunca deixa uma diretoria sem diretor ativo. |

# 6. Processo comercial (funil)

O funil do portal reproduz o pipe do Pipefy recém-remodelado, que é o processo oficial da Diretoria Comercial. As fases ficam agrupadas em macroetapas para facilitar a leitura dos indicadores.

Figura 1: Funil comercial da Aprimora (fases do Pipefy agrupadas em macroetapas)

## 6.1 Fases, objetivos e campos

| Macroetapa | Fase | Objetivo | Campos e automações herdados do Pipefy |
| --- | --- | --- | --- |
| Prospecção | Formulário inicial | Cadastrar o lead | Nome da empresa, telefone, e-mails principal, secundário e terciário, segmento, decisor, rede social e outros (15 campos, veja o Anexo B) |
| Prospecção | Entrada de leads | Receber leads, inclusive importados | Automação: card movido para cá vai para Enriquecimento |
| Prospecção | Enriquecimento | Completar dados do decisor e contatos | SLA atingido gera alerta (atrasado) |
| Prospecção | Coleta de dados | Validar os dados antes da abordagem | — |
| Cadência | E-mail | Primeiro contato e follow-ups | Automação: distribuir responsável. Campos: etapa de e-mail, data do 1º envio, follow-ups 1, 2 e 3 |
| Cadência | Coldcall (semana 1) | Ligações de prospecção | — |
| Cadência | Coldcall (semana 2) | Segunda rodada de ligações | — |
| Cadência | Retornar futuro | Lead pediu contato depois | Retornar em (data), retorna para qual decisor |
| Oportunidade | Oportunidade | Lead demonstrou interesse; agendar diagnóstico | SLA, qual a oportunidade. Regra: mais de 14 dias sem agendar volta para a cadência |
| Venda consultiva | Diagnóstico | Entender as dores do cliente | Data marcada, dores coletadas na ligação, decisor contatado |
| Venda consultiva | Elaboração de escopo | Construir escopo e valor | Data limite, arquivo do escopo, responsáveis pela elaboração |
| Venda consultiva | Apresentação de proposta | Apresentar e negociar | Data da apresentação, quem apresentou, decisores presentes |
| Saída: ganho | Projetos Aprimora | Projeto vendido; passagem para outras áreas | Proposta, declaração de escopo, projeto, fases, gerente, assessores do projeto, oportunidades de melhoria |
| Saída: pausa | Reciclagem | Lead esfriou; voltar a contatar depois | SLA de reciclagem, etiqueta |
| Saída: perda | Projeto não vendido | Registrar a perda | Motivo de não ter vendido (obrigatório) |
| Saída: perda | Lead não qualificado | Fora do perfil de cliente ideal (ICP) | Motivo (proposta: lista padronizada) |

## 6.2 Regras de negócio do funil

- Toda movimentação gera histórico: fase de origem, fase de destino, quem moveu, quando e o motivo, se houver. Sem histórico não é possível calcular conversão nem tempo por fase.

- Cada fase tem um SLA configurável em dias. Ao estourar, o portal executa a ação da fase: alerta, mover para Reciclagem ou voltar para Enriquecimento ou cadência, como no Pipefy.

- Os campos obrigatórios por fase precisam estar preenchidos para o card avançar. Por exemplo: não se entra em Diagnóstico sem data marcada.

- Toda saída de perda exige motivo, escolhido em uma lista padronizada com opção de comentário. Isso alimenta o indicador de motivos de perda.

- Reciclagem tem data de retorno. Quando a data chega, o card volta para Entrada de leads ou Cadência e o responsável é notificado.

- Cada negócio tem um responsável principal e pode ter participantes. A distribuição automática na fase E-mail segue uma regra configurável (rodízio entre assessores ativos ou menor carteira).

- Valor e escopo são únicos por negócio. O negócio registra um ou mais serviços da carta como referência, mas o valor é livre (não existe tabela de preços).

- Detecção de duplicidade: ao cadastrar, o portal procura empresas pelo CNPJ, domínio do e-mail, telefone e nome parecido, e avisa antes de criar outra.

## 6.3 Passagem do ganho para outras diretorias

Quando um negócio entra em Projetos Aprimora, o portal dispara de forma automática:

- Criação de um registro de projeto (diretoria de Projetos) com cliente, escopo, valor, responsáveis comerciais e arquivos da proposta.

- Criação de um registro financeiro (Presidência) com valor, condições de pagamento e contato do cliente, para seguir com contrato e cobrança.

- Notificação e e-mail aos diretores de Projetos e Presidência com o resumo do negócio.

- Atualização das metas e indicadores do Comercial (receita fechada e propostas convertidas).

Enquanto os módulos de Projetos e Presidência não existem Os registros de projeto e financeiro serão criados em tabelas simples ("caixa de entrada" de cada diretoria) com uma tela de leitura. A informação passa a viver no portal desde o primeiro dia, e os módulos completos poderão ser construídos depois sem migração.

# 7. Módulos e requisitos funcionais

Cada módulo lista seus requisitos com identificador, prioridade (MoSCoW) e a fase do plano de entregas (Seção 14) em que será construído.

## 7.1 Acesso e gestão de membros

Login, convites, perfis e diretorias.

| ID | Requisito | Prior. | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Login com e-mail e senha, recuperação de senha e sessão persistente no PWA. | M | 0 |
| RF-02 | Convite por e-mail feito pelo diretor (nome, e-mail, cargo, diretoria), com link de uso único. | M | 0 |
| RF-03 | Cadastro público desativado. Perfil e diretoria nunca vêm do navegador do usuário. | M | 0 |
| RF-04 | Tela de membros: listar, editar cargo, desativar e reativar. | M | 0 |
| RF-05 | Transferência de carteira em lote (negócios, tarefas, eventos futuros). | M | 2 |
| RF-06 | Perfil do usuário: foto, telefone e preferências de notificação. | S | 2 |
| RF-07 | Log de auditoria das ações sensíveis, consultável pelo diretor. | S | 2 |
| RF-08 | Login com conta Google do Workspace @aprimoraej.com. | C | 5 |

## 7.2 Empresas, contatos e leads

Base única de empresas e pessoas, compartilhada pela diretoria.

| ID | Requisito | Prior. | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-10 | Cadastro de empresa: razão social, nome fantasia, CNPJ, segmento, porte, cidade, site e redes sociais. | M | 1 |
| RF-11 | Cadastro de contatos da empresa: nome, cargo, decisor (sim ou não), e-mails, telefone, LinkedIn. | M | 1 |
| RF-12 | Origem do lead: indicação, Instagram, eventos, prospecção ativa, site ou extração em massa, com detalhe livre. | M | 1 |
| RF-13 | Detecção de duplicidade por CNPJ, domínio, telefone e nome parecido. | M | 1 |
| RF-14 | Página da empresa com linha do tempo de negócios, atividades, e-mails e arquivos. | M | 1 |
| RF-15 | Busca global ("essa empresa já foi contatada? por quem? quando?"). | M | 1 |
| RF-16 | Importação de leads por CSV com mapeamento de colunas e relatório de duplicados. | M | 1 |
| RF-17 | Lista de bloqueio (opt-out e LGPD): contatos que não podem receber e-mails. | M | 5 |

## 7.3 Funil (negócios)

Kanban com as fases do Pipefy, campos por fase, SLA e histórico.

| ID | Requisito | Prior. | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-20 | Kanban por fase com arrastar e soltar; cards mostram empresa, responsável, valor, dias na fase e SLA. | M | 1 |
| RF-21 | Fases, ordem, macroetapa, SLA e campos obrigatórios configuráveis pelo diretor. | M | 1 |
| RF-22 | Histórico de movimentação gravado automaticamente pelo banco. | M | 1 |
| RF-23 | Campos específicos por fase (datas, responsáveis, arquivos, textos) conforme o Anexo B. | M | 1 |
| RF-24 | Saídas com motivo obrigatório (perda, não qualificado) e data de retorno (reciclagem). | M | 1 |
| RF-25 | Ações automáticas por SLA (alerta, mover de fase), como no Pipefy. | M | 4 |
| RF-26 | Filtros por responsável, origem, segmento, serviço e período; visão em lista com exportação para CSV. | S | 1 |
| RF-27 | Anexos no negócio (escopo, proposta, declaração de escopo) no Storage. | M | 1 |
| RF-28 | Distribuição automática de responsável na fase E-mail (rodízio ou menor carteira). | S | 4 |
| RF-29 | Migração dos cards ativos do Pipefy via exportação em CSV. | M | 1 |

## 7.4 Atividades: visitas, diagnósticos, reuniões e ligações

Tudo o que é feito com o lead vira uma atividade ligada à empresa e ao negócio.

| ID | Requisito | Prior. | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-30 | Registro de atividade: tipo (visita presencial, online, diagnóstico, ligação, reunião, evento), data, participantes, resumo, próximos passos e stakeholder. | M | 2 |
| RF-31 | Confirmação de visita pelo assessor (pendente, confirmada, realizada, cancelada). | M | 2 |
| RF-32 | Todos os participantes veem e editam a atividade (corrige o protótipo). | M | 2 |
| RF-33 | Registro rápido de ligação de coldcall com resultado (atendeu, não atendeu, retornar, sem interesse). | S | 2 |
| RF-34 | Atividades com data futura aparecem na agenda automaticamente. | M | 2 |

## 7.5 Agenda

Calendário da equipe com visitas, diagnósticos, apresentações, reuniões internas e eventos.

| ID | Requisito | Prior. | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-40 | Visões de mês, semana e lista, com filtro por pessoa e tipo. | M | 2 |
| RF-41 | Eventos internos (reunião de equipe) com convidados. | M | 2 |
| RF-42 | Lembretes automáticos: reunião do time para todos; reunião com lead para os responsáveis do evento. | M | 4 |
| RF-43 | Sincronização com o Google Agenda dos membros. | C | 6 |

## 7.6 Tarefas

Checklist individual ou compartilhado.

| ID | Requisito | Prior. | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-50 | Tarefa com título, descrição, prazo, prioridade, status e vários responsáveis. | M | 2 |
| RF-51 | Tarefa opcionalmente ligada a um negócio ou empresa. | S | 2 |
| RF-52 | Tarefas geradas por automação (exemplo: "ligar para o lead X" ao entrar em Coldcall). | S | 4 |
| RF-53 | Aviso de tarefas vencendo e vencidas. | M | 4 |

## 7.7 Metas e indicadores

Metas trimestrais calculadas sozinhas e painéis de KPIs (detalhes na Seção 8).

| ID | Requisito | Prior. | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-60 | Cadastro de meta: trimestre, tipo, escopo (equipe ou membro), valor-alvo, peso e método de cálculo. | M | 3 |
| RF-61 | Progresso calculado automaticamente a partir dos dados; cálculo manual só para metas qualitativas. | M | 3 |
| RF-62 | Progresso ponderado geral da equipe e projeção de fim de trimestre. | S | 3 |
| RF-63 | Painel pessoal (assessor) e painel da diretoria (diretor) com os KPIs da Seção 8. | M | 3 |
| RF-64 | Filtros por período, membro, origem e segmento; comparação com o período anterior. | S | 3 |
| RF-65 | Importação das metas atuais. | M | 3 |

## 7.8 Notificações

Central única de avisos.

| ID | Requisito | Prior. | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-70 | Central de notificações no app (sino) com lidas e não lidas. | M | 2 |
| RF-71 | Notificações push no celular e no computador (Web Push do PWA). | M | 2 |
| RF-72 | E-mail para eventos importantes (convite, lembrete, resumo semanal). | M | 4 |
| RF-73 | Preferências por tipo de notificação e canal. | S | 4 |

## 7.9 Cadência de e-mail

Primeiro envio com aprovação, monitoramento da caixa e follow-ups automáticos (detalhes na Seção 9.3).

| ID | Requisito | Prior. | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-80 | Modelos de e-mail com variáveis (empresa, contato, segmento, serviço) e versões para testes A/B. | M | 5 |
| RF-81 | Rascunho do 1º e-mail gerado pelo modelo e personalizado por IA. | S | 5 |
| RF-82 | Fila de aprovação: o aprovador revisa, edita, aprova ou rejeita. | M | 5 |
| RF-83 | Envio pelo Gmail do Workspace e registro da data do 1º envio. | M | 5 |
| RF-84 | Monitoramento das respostas e classificação automática (positiva, neutra, negativa, ausência, devolvido, descadastro). | M | 5 |
| RF-85 | Follow-ups 1, 2 e 3 automáticos em intervalos configuráveis enquanto não houver resposta. | M | 5 |
| RF-86 | Resposta recebida pausa a cadência e notifica o responsável. | M | 5 |
| RF-87 | Painel de cadência: enviados, respondidos, taxa de resposta por modelo, segmento e ICP. | S | 5 |
| RF-88 | Link ou instrução de descadastro em todo e-mail e respeito à lista de bloqueio. | M | 5 |

## 7.10 Extração de leads e assistente de IA

Fluxos N8N de captação e assistência inteligente (detalhes nas Seções 9 e 10).

| ID | Requisito | Prior. | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-90 | Fluxo de extração em massa por segmento e cidade, com fontes legítimas, entrando em Entrada de leads. | S | 6 |
| RF-91 | Enriquecimento automático (site, CNPJ, decisor provável) com marcação do que veio da IA. | S | 6 |
| RF-92 | Assistente que sugere respostas a leads usando a base de conhecimento. | S | 6 |
| RF-93 | Resumo automático das anotações de diagnóstico em "dores" e "serviços sugeridos". | C | 6 |
| RF-94 | Perguntas em linguagem natural sobre a base ("quantos diagnósticos fizemos no setor alimentício?"). | C | 6 |
| RF-95 | Base de conhecimento editável: perguntas frequentes, objeções, cases e carta de serviços. | S | 6 |

## 7.11 Relatórios e configurações

Resumo semanal e parâmetros do sistema.

| ID | Requisito | Prior. | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-100 | Resumo semanal por e-mail para cada diretoria (o que entrou, avançou, ganhou e perdeu; metas; atrasos). | M | 4 |
| RF-101 | Resumo pessoal semanal para cada assessor (sua carteira, tarefas e SLA). | S | 4 |
| RF-102 | Configurações da diretoria: fases, SLA, motivos de perda, serviços, tipos de atividade, modelos e regras de distribuição. | M | 1 |
| RF-103 | Exportação de dados (CSV) para análises externas. | S | 3 |

# 8. Indicadores (KPIs) e metas automáticas

Os indicadores são a principal falha do processo atual. Todos os KPIs abaixo são calculados pelo banco de dados a partir do histórico do funil e das atividades. Ninguém digita números.

## 8.1 Indicadores do funil

| Indicador | Definição e fórmula | Visão |
| --- | --- | --- |
| Leads novos | Quantidade de negócios criados no período, por origem e segmento. | Diretor e assessor |
| Taxa de conversão por etapa | Negócios que avançaram da etapa A para a B ÷ negócios que entraram em A no período. | Diretor e assessor |
| Conversão geral | Ganhos ÷ leads que entraram no período (por coorte de entrada). | Diretor |
| Taxa de ganho (win rate) | Ganhos ÷ (ganhos + não vendidos) entre as propostas apresentadas. | Diretor e assessor |
| Receita fechada | Soma do valor dos negócios ganhos no período. | Diretor e assessor |
| Ticket médio | Receita fechada ÷ número de ganhos. | Diretor |
| Pipeline aberto | Soma do valor dos negócios ativos a partir de Oportunidade. | Diretor e assessor |
| Pipeline ponderado | Σ valor × probabilidade da macroetapa. Probabilidade configurável; padrão sugerido: Oportunidade 10%, Diagnóstico 25%, Escopo 50%, Proposta 70%. | Diretor |
| Ciclo de venda | Média ou mediana de dias entre a entrada em Oportunidade e o ganho. | Diretor |
| Tempo médio por fase | Média de dias em cada fase, calculada pelo histórico. | Diretor |
| Negócios com SLA estourado | Quantidade e lista de negócios acima do SLA da fase. | Diretor e assessor |
| Motivos de perda | Distribuição dos motivos de não vendido e não qualificado. | Diretor |
| Reativação da reciclagem | Negócios que saíram da Reciclagem e chegaram a Oportunidade ÷ total reciclado. | Diretor |

## 8.2 Indicadores de atividade e cadência

| Indicador | Definição e fórmula | Visão |
| --- | --- | --- |
| Atividades por assessor | Quantidade de visitas, diagnósticos, ligações e reuniões por pessoa e período. | Diretor e assessor |
| Diagnósticos marcados | Negócios que entraram em Diagnóstico no período. | Diretor e assessor |
| Diagnósticos realizados | Atividades do tipo diagnóstico com status realizada. | Diretor e assessor |
| Taxa de resposta de e-mail | Leads que responderam ÷ leads com 1º envio no período, por modelo, segmento e ICP. | Diretor |
| Taxa de resposta positiva | Respostas classificadas como positivas ÷ leads com 1º envio. | Diretor |
| Follow-ups no prazo | Follow-ups enviados na data prevista ÷ follow-ups previstos. | Diretor |
| Conversão da coldcall | Ligações que geraram Oportunidade ÷ ligações realizadas. | Diretor e assessor |

## 8.3 Metas trimestrais automáticas

As quatro metas que já existem no protótipo passam a ter cálculo automático. Novas metas podem usar qualquer indicador das Seções 8.1 e 8.2.

| Meta | Cálculo automático | Fonte |
| --- | --- | --- |
| Receita (R$) | Soma do valor dos negócios que entraram em Projetos Aprimora no trimestre. | Histórico do funil |
| Diagnósticos marcados | Negócios que entraram em Diagnóstico no trimestre, ou atividades de diagnóstico realizadas (definir). | Histórico do funil e atividades |
| Propostas convertidas | Negócios ganhos no trimestre que passaram por Apresentação de proposta. | Histórico do funil |
| Desenvolvimento dos membros | Hoje é qualitativa. Proposta: manter manual até o módulo de RH existir, ou medir por capacitações concluídas. | Manual (exceção) |

Decisão de projeto: dados derivados, nunca digitados O progresso de uma meta não é uma coluna que alguém atualiza. É uma consulta (view) sobre os dados reais. Assim os números nunca ficam desatualizados nem divergem entre telas, e qualquer membro futuro consegue auditar como cada número foi obtido.

# 9. Automações e integrações (N8N)

## 9.1 Princípios

- O Supabase é a fonte da verdade. O N8N lê e escreve no banco pela API, mas nenhum dado de negócio vive só no N8N.

- O N8N é o orquestrador de tudo que envolve tempo (agendamentos), serviços externos (Gmail, IA, fontes de leads) ou fluxos longos.

- Eventos disparam fluxos: mudanças no banco (exemplo: negócio entrou em E-mail) chamam webhooks do N8N. O N8N devolve o resultado por rotas protegidas do portal.

- Toda execução deixa rastro em uma tabela de log de automações, visível no portal, para diagnosticar falhas sem abrir o N8N.

- Os fluxos são versionados: o JSON de cada fluxo fica salvo no repositório (automacoes/n8n).

## 9.2 Catálogo de fluxos

| # | Fluxo | Gatilho | O que faz | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Lembretes de agenda | Agendado (a cada 15 min) | Lembra reuniões de equipe (todos) e reuniões com lead (responsáveis) em D-1 e H-1. | 4 |
| F2 | Alertas de SLA | Agendado (diário) | Encontra negócios com SLA estourado, notifica e executa a ação da fase (mover ou alertar). | 4 |
| F3 | Retorno da reciclagem | Agendado (diário) | Devolve ao funil os negócios cuja data de retorno chegou. | 4 |
| F4 | Resumo semanal | Agendado (segunda, 8h) | Gera e envia o resumo por diretoria e o resumo pessoal. | 4 |
| F5 | Passagem do ganho | Evento: negócio ganho | Cria registros de Projetos e Presidência e notifica os diretores. | 4 |
| F6 | Distribuição de responsável | Evento: entrou em E-mail | Atribui um assessor pela regra configurada. | 4 |
| F7 | Envio aprovado | Evento: e-mail aprovado | Envia pelo Gmail, guarda o ID da conversa e agenda os follow-ups. | 5 |
| F8 | Monitoramento da caixa | Agendado (a cada 10 min) | Lê respostas das conversas monitoradas, classifica com IA e atualiza o negócio. | 5 |
| F9 | Follow-ups | Agendado (de hora em hora) | Envia o follow-up devido quando não houve resposta; após o 3º, move para Coldcall. | 5 |
| F10 | Extração de leads | Manual ou agendado | Busca empresas por segmento e cidade, remove duplicados e cria leads em Entrada de leads. | 6 |
| F11 | Enriquecimento | Evento: entrou em Enriquecimento | Completa dados públicos (site, CNPJ, redes) e sugere o decisor. | 6 |

## 9.3 Cadência de e-mail em detalhe

Figura 2: Ciclo da cadência de e-mail

- Conta de envio: o e-mail sai pela conta Google Workspace do responsável ou por uma conta comercial (comercial@aprimoraej.com). A decisão está na Seção 17.

- Rastreio: cada envio grava o ID da mensagem e da conversa do Gmail. O monitoramento só olha as conversas da cadência e não lê o resto da caixa.

- Limites: o Workspace permite cerca de 2.000 envios por dia por usuário. Os envios serão espaçados (exemplo: no máximo 50 por hora) para proteger a reputação do domínio.

- Entregabilidade: verificar SPF, DKIM e DMARC do domínio aprimoraej.com antes da Fase 5.

- Testes A/B: cada modelo tem versões. O painel compara a taxa de resposta por versão, assunto e ICP, a exemplo do CRM de coldmail do Portal Valkz.

## 9.4 Extração de leads e LGPD

A extração em massa deve usar fontes legítimas e respeitar a LGPD. A prospecção B2B se apoia na base legal de legítimo interesse, desde que o contato seja profissional, haja transparência e o titular possa pedir para sair a qualquer momento.

| Fonte | Uso | Observação |
| --- | --- | --- |
| Formulário do site e Instagram | Leads de entrada | Webhook ou cadastro manual |
| Eventos e indicações | Importação por CSV ou cadastro manual | Registrar a origem |
| Dados abertos de CNPJ (Receita Federal) | Empresas por CNAE, porte e cidade | Gratuito; dados cadastrais públicos |
| Google Maps (Places API) | Empresas locais por segmento | Cota gratuita mensal, cobrado acima dela; respeitar os termos de uso |
| Site da própria empresa | E-mail e telefone comerciais públicos | Enriquecimento via N8N |
| LinkedIn | Somente consulta manual | Raspagem automática viola os termos de uso: fora do escopo |

## 9.5 Hospedagem do N8N com custo zero

| Opção | Prós | Contras |
| --- | --- | --- |
| N8N Community self-hosted em VM gratuita (ex.: Oracle Cloud Always Free) | Gratuito, sem limite de execuções, controle total | Exige configurar Docker, domínio e backup (documentado no repositório) |
| Computador de um membro durante o piloto | Zero configuração de nuvem | Fica fora do ar quando o computador desliga; não serve para produção |
| N8N Cloud (período de teste) | Pronto para usar | Pago após o teste |
| VPS paga (ex.: Hostinger) | Estável e simples | Custo mensal; opção para depois da aprovação do investimento |

Recomendação: N8N Community em VM gratuita para o piloto, com o arquivo docker-compose e o passo a passo no repositório, migrando para uma VPS paga se o projeto for aprovado.

# 10. Inteligência artificial

## 10.1 Casos de uso

| Caso de uso | Como funciona | Quem usa | Prior. |
| --- | --- | --- | --- |
| Classificar respostas de e-mail | A IA lê a resposta e classifica (positiva, neutra, negativa, ausência, descadastro) para a automação decidir o próximo passo. | Automação (F8) | M |
| Sugerir resposta ao lead | Com base na conversa, na empresa e na base de conhecimento, a IA propõe um texto que a pessoa edita e aprova. | Assessor | S |
| Personalizar o 1º e-mail | Ajusta o modelo ao segmento e ao contexto do lead. | Assessor e aprovador | S |
| Resumir diagnósticos | Transforma anotações da reunião em dores, oportunidades e serviços sugeridos da carta. | Assessor | C |
| Tirar dúvidas internas | Responde perguntas como "como respondemos à objeção de preço?" ou "qual case de PCP usar?" consultando a base. | Todos | S |
| Enriquecer leads | Extrai do site público informações como segmento, porte e possível decisor. | Automação (F11) | S |

## 10.2 Base de conhecimento

A IA responde com base em conteúdo da própria Aprimora, guardado no Supabase com busca semântica (pgvector). Essa técnica se chama RAG: antes de responder, o sistema busca os trechos mais relevantes da base e os entrega à IA como contexto.

- Carta de Serviços (já disponível) e descrição detalhada de cada serviço.

- Perguntas frequentes de leads e respostas aprovadas.

- Objeções comuns e como contorná-las.

- Cases de projetos anteriores (sem dados sensíveis de clientes).

- Modelos de e-mail e scripts de coldcall.

## 10.3 Provedor e custo

O portal terá uma camada própria de IA (um único módulo no código), o que permite trocar de provedor sem mexer no resto do sistema. No piloto será usado um provedor com plano gratuito (exemplo: Google Gemini API). Com orçamento aprovado, a diretoria pode migrar para um provedor pago com melhor qualidade e garantias contratuais de privacidade.

Atenção: privacidade nos planos gratuitos Alguns planos gratuitos de IA podem usar os dados enviados para melhorar os próprios produtos. No piloto, a IA receberá apenas o mínimo necessário (sem CPF, dados financeiros ou informações sensíveis de clientes), e os termos do provedor escolhido serão revisados antes do uso.

## 10.4 Regras de uso da IA

- Nenhum texto gerado por IA é enviado a um lead sem aprovação humana.

- Todo conteúdo sugerido pela IA é marcado como tal no portal.

- As classificações automáticas podem ser corrigidas pelo responsável, e as correções servem para melhorar os prompts.

- Prompts e modelos usados ficam versionados no repositório.

# 11. Arquitetura técnica

Figura 3: Visão geral da arquitetura

## 11.1 Tecnologias escolhidas

| Camada | Tecnologia | Por que |
| --- | --- | --- |
| Linguagem | TypeScript | Tipagem evita erros e serve de documentação; a mesma linguagem no front e no back. |
| Framework web | Next.js (App Router) + React | Framework React mais usado e mais documentado, nativo na Vercel. Facilita que futuros membros encontrem tutoriais e ajuda. |
| Interface | Tailwind CSS + shadcn/ui | Componentes acessíveis e reaproveitáveis do protótipo; identidade visual por tokens. |
| Banco, autenticação e arquivos | Supabase (Postgres, Auth, RLS, Storage, pg_cron, pgvector) | Plano gratuito generoso, segurança no banco, SQL padrão e migrações versionadas. Já usado no protótipo. |
| Automação | N8N | Fluxos visuais que pessoas sem formação em programação conseguem manter. Integra Gmail e IA. |
| PWA | Manifesto + service worker (Serwist) + Web Push | App instalável com notificações, sem lojas. |
| Gráficos | Recharts | Já usado no protótipo; simples. |
| Validação | Zod + React Hook Form | Formulários com validação no cliente e no servidor. |
| Testes | Vitest + Playwright | Testes de regras de negócio e fluxos principais. |
| Hospedagem | Vercel (piloto) e domínio próprio depois | Deploy manual pela diretoria; nenhum deploy automático neste projeto. |

Por que não continuar com o código do protótipo? O protótipo usa TanStack Start acoplado ao Lovable, que não será mais usado, e tem falhas estruturais (Anexo C). Vamos reaproveitar o aprendizado, a identidade visual, os componentes de interface e o padrão de segurança no banco, mas começar um repositório limpo, com arquitetura pensada para várias diretorias.

## 11.2 Modelo de dados (principais entidades)

| Entidade | Descrição | Campos principais |
| --- | --- | --- |
| diretorias | As 5 diretorias | nome, slug, ativa |
| membros (profiles) | Pessoas com acesso | nome, e-mail, diretoria, cargo (diretor, assessor, trainee), ativo, foto |
| convites | Convites pendentes | e-mail, diretoria, cargo, token, expira_em, convidado_por |
| empresas | Clientes e prospects | razão social, nome fantasia, CNPJ, segmento, porte, cidade, site, redes |
| contatos | Pessoas das empresas | empresa, nome, cargo, decisor, e-mails, telefone, opt-out |
| funis e fases | Configuração do funil | diretoria, nome, ordem, macroetapa, SLA, ação de SLA, probabilidade, campos obrigatórios |
| negocios | Cards do funil | empresa, contato principal, responsável, fase, valor, origem, entrou_na_fase_em, status |
| negocio_historico | Movimentações | negócio, fase de origem, fase de destino, autor, data, motivo |
| negocio_campos | Valores dos campos por fase | negócio, campo, valor (JSON tipado) |
| negocio_participantes | Pessoas no negócio | negócio, membro, papel |
| servicos e negocio_servicos | Catálogo da carta | área (negócios, produção, qualidade), nome, descrição |
| atividades | Visitas, ligações, reuniões | tipo, data, status, empresa, negócio, resumo, próximos passos |
| atividade_participantes | Quem participou | atividade, membro |
| eventos (agenda) | Compromissos | título, início, fim, tipo, local, convidados, atividade vinculada |
| tarefas e tarefa_responsaveis | Checklist | título, descrição, prazo, prioridade, status, negócio |
| metas | Metas trimestrais | trimestre, diretoria, membro (opcional), indicador, alvo, peso, método |
| email_modelos, email_cadencias, email_mensagens | Cadência de e-mail | modelo e versão, negócio, etapa, IDs do Gmail, status, classificação, datas |
| notificacoes e push_assinaturas | Avisos | membro, tipo, mensagem, link, lida; endpoint do push |
| conhecimento e conhecimento_trechos | Base da IA | título, categoria, conteúdo, vetor (pgvector) |
| automacao_logs | Rastro do N8N | fluxo, entidade, status, mensagem, data |
| auditoria | Ações sensíveis | autor, ação, entidade, antes, depois, data |
| projetos_entrada, financeiro_entrada | Caixas de entrada pós-venda | negócio, valor, escopo, status |

## 11.3 Segurança

- RLS em todas as tabelas, com funções auxiliares como eh_diretor_de(diretoria), mesma_diretoria() e participa_do_negocio().

- Papéis definidos só por diretores, por convite. Gatilhos impedem que alguém altere o próprio cargo ou diretoria.

- Chaves secretas nunca no navegador: a service_role do Supabase e as credenciais do N8N, Gmail e IA ficam apenas em variáveis de ambiente do servidor.

- O arquivo `.env` nunca vai para o repositório. Haverá um .env.example documentado.

- Webhooks protegidos por segredo compartilhado (assinatura HMAC) entre o portal e o N8N.

- Auditoria de ações sensíveis e backups (exportação semanal do banco no plano gratuito).

- LGPD: mínimo de dados pessoais, finalidade clara, lista de bloqueio, exclusão sob pedido e acesso restrito por perfil.

## 11.4 Ambientes e limites do plano gratuito

| Serviço | Plano | Limites relevantes (verificar os valores atuais) | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase | Free | 500 MB de banco, 1 GB de arquivos; projeto pausa após 7 dias sem uso | O uso diário evita a pausa; arquivos grandes ficam em link externo (Google Drive) |
| Vercel | Hobby | Termos de uso restringem o plano gratuito a uso pessoal e não comercial | Avaliar com a diretoria; alternativas: Vercel Pro, Netlify, Cloudflare Pages ou servidor próprio |
| N8N | Community (self-hosted) | Depende da máquina | VM gratuita + backup dos fluxos no Git |
| Gmail Workspace | Já contratado | Cerca de 2.000 envios por dia por usuário | Espaçar envios; monitorar devoluções |
| IA | Plano gratuito | Limite de requisições por minuto e por dia; termos de uso de dados | Fila de processamento; dados mínimos |

## 11.5 Organização do repositório

| Pasta | Conteúdo |
| --- | --- |
| app/ | Páginas e rotas do Next.js, organizadas por módulo (comercial, configuracoes, auth) |
| components/ | Componentes de interface reutilizáveis (inclui shadcn/ui) |
| lib/ | Regras de negócio, cliente Supabase, camada de IA, utilitários |
| supabase/migrations/ | Todas as mudanças de banco em SQL versionado |
| supabase/seed.sql | Dados iniciais: diretorias, fases do funil, serviços da carta |
| automacoes/n8n/ | JSON dos fluxos do N8N e guia de instalação |
| docs/ | Este escopo, decisões de arquitetura (ADRs), guia de contribuição e manual do usuário |
| tests/ | Testes automatizados |

## 11.6 Padrões de desenvolvimento

- Branch main protegida; cada mudança em uma branch própria com Pull Request revisado.

- Mensagens de commit no padrão Conventional Commits (feat:, fix:, docs:).

- CI no GitHub Actions: lint, checagem de tipos e testes em todo Pull Request.

- Toda mudança de banco é uma migração; ninguém altera o banco de produção à mão.

- Decisões importantes registradas como ADR (Architecture Decision Record) em docs/adr.

- Código e comentários em português nos nomes de domínio (negócio, fase, meta), para facilitar a leitura de futuros membros.

# 12. Requisitos não funcionais

| ID | Requisito | Critério de aceite |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Responsividade e PWA | Funciona bem em celulares a partir de 360 px de largura; instalável no Android, iOS e desktop; ícone e tela de abertura com a marca. |
| RNF-02 | Desempenho | Telas principais carregam em menos de 2 s numa conexão 4G; kanban com 300 cards sem travar. |
| RNF-03 | Segurança | RLS em 100% das tabelas; nenhum segredo no front-end; análise de segurança (advisors do Supabase) sem alertas críticos. |
| RNF-04 | Disponibilidade | Compatível com o plano gratuito; falhas de automação registradas e notificadas ao diretor. |
| RNF-05 | Idioma e fuso | Interface 100% em pt-BR; datas no fuso America/Sao_Paulo; moeda em R$. |
| RNF-06 | Acessibilidade | Contraste mínimo WCAG AA, navegação por teclado e rótulos em todos os campos. |
| RNF-07 | Manutenibilidade | README de instalação em até 15 min, ADRs, cobertura de testes nas regras de cálculo de KPIs. |
| RNF-08 | Backup e recuperação | Exportação semanal do banco e dos fluxos do N8N, com restauração testada uma vez por semestre. |
| RNF-09 | Privacidade (LGPD) | Lista de bloqueio respeitada em 100% dos envios; exclusão de contato sob pedido em até 15 dias. |
| RNF-10 | Custo | R$ 0 por mês no piloto. |

# 13. Identidade visual do portal

A identidade segue a logo oficial (fundo azul com quadrados brancos e laranja) e a Carta de Serviços. Como não há manual de marca, este documento define os tokens abaixo como referência até que um manual seja criado pelo Marketing.

| Token | Cor | Uso |
| --- | --- | --- |
| Azul Aprimora | #24476F | Cor principal: menu lateral, cabeçalhos, botões principais, fundo da logo |
| Azul profundo | #1A3554 | Títulos e texto de destaque sobre fundo claro |
| Laranja Aprimora | #E8833A | Destaques, alertas de SLA, chamadas para ação, gráficos |
| Azul claro | #97B9C6 | Elementos secundários e formas decorativas (como na Carta) |
| Fundo suave | #F2F5F9 | Fundos de cartões e tabelas |
| Branco | #FFFFFF | Fundo principal no tema claro; logo sobre fundo azul |

- Tipografia: Montserrat para títulos (como na Carta de Serviços) e Open Sans para textos. Ambas são gratuitas (Google Fonts).

- Temas: claro como padrão, alinhado à Carta, e escuro opcional em azul profundo, aproveitando o visual do protótipo.

- Logo: versão branca sobre azul no menu e na tela de login; versão quadrada oficial como ícone do PWA.

- Elementos gráficos: linhas diagonais e triângulos, como na Carta, usados com moderação em telas vazias e no login.

# 14. Plano de entregas

Não há prazo fixo, mas há prioridade: o Comercial termina primeiro. As fases são incrementais. Cada uma entrega algo utilizável e é validada pelo Diretor Comercial antes da próxima. Tamanho estimado: P (pequeno), M (médio), G (grande).

| Fase | Nome | Entregas | Critério de aceite | Tam. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Fundação | Repositório, stack, design system, autenticação por convite, diretorias e cargos, RLS base, CI, documentação inicial. | Diretor convida um assessor, que acessa e só vê o que deve; CI verde. | M |
| 1 | CRM e funil | Empresas, contatos, importação CSV, funil com fases do Pipefy, campos por fase, histórico, saídas, anexos, configurações, migração do Pipefy. | Todos os cards ativos do Pipefy estão no portal e a equipe opera o funil só por ele. | G |
| 2 | Atividades e rotina | Visitas e atividades, agenda, tarefas, notificações no app e push, transferência de carteira, auditoria. | Uma semana de trabalho registrada inteiramente no portal. | M |
| 3 | Indicadores e metas | Views de KPIs, painéis pessoal e da diretoria, metas automáticas, importação das metas atuais, exportação. | Metas do trimestre calculadas sem digitação e conferidas pelo diretor. | M |
| 4 | Automações básicas | N8N no ar; lembretes, SLA, reciclagem, resumo semanal, passagem do ganho, distribuição de responsável. | Resumo semanal chega por 2 semanas seguidas; ganho gera registros em Projetos e Presidência. | M |
| 5 | Cadência de e-mail | Modelos, fila de aprovação, envio via Gmail, monitoramento, classificação por IA, follow-ups, painel de cadência, lista de bloqueio. | Ciclo completo testado com leads reais, sem envio fora da regra. | G |
| 6 | Extração e IA | Fluxos de extração e enriquecimento, base de conhecimento, assistente de respostas, resumo de diagnóstico. | Lote de leads extraído sem duplicados; respostas sugeridas avaliadas como úteis pela equipe. | G |
| 7 | Piloto e avaliação | Uso real por todo o Comercial, coleta dos critérios da Seção 3.3 e apresentação aos diretores. | Relatório de avaliação e decisão sobre investimento. | P |
| 8+ | Expansão | Módulos de Projetos, Presidência, RH e Marketing, cada um com escopo próprio. | Escopo específico aprovado por cada diretoria. | — |

Marco intermediário sugerido Ao fim da Fase 3, o portal já resolve o maior gargalo (metas automáticas e indicadores do funil). É um bom momento para uma primeira demonstração aos outros diretores, mesmo antes das automações de e-mail.

# 15. Riscos e mitigação

| Risco | Prob. | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Rotatividade: quem desenvolve sai da EJ | Alta | Alto | Documentação no repositório, ADRs, código simples e em português, passagem de bastão formal (Seção 16). |
| Baixa adesão da equipe (dados incompletos) | Média | Alto | Campos obrigatórios só onde necessário, registro rápido pelo celular, metas e KPIs dependem do uso, treinamento. |
| Limites e regras dos planos gratuitos (pausa do Supabase, termos da Vercel Hobby) | Média | Médio | Monitorar o uso, alternativas mapeadas na Seção 11.4, decisão de investimento após o piloto. |
| Reputação do domínio por envio em massa | Média | Alto | Aprovação humana, limites por hora, SPF, DKIM e DMARC, lista de bloqueio, monitorar devoluções. |
| Questões de LGPD na extração de leads | Média | Alto | Fontes legítimas, base legal documentada, descadastro em todos os e-mails, sem raspar redes sociais. |
| IA gera conteúdo inadequado | Média | Médio | Nada é enviado sem aprovação; base de conhecimento curada; prompts versionados. |
| Escopo crescer antes de terminar o Comercial | Alta | Médio | Este documento define o que fica fora; mudanças passam por nova versão aprovada. |
| Transição do Pipefy gerar dados em dois lugares | Média | Médio | Data de corte definida; migração dos cards ativos; Pipefy só para consulta após o corte. |

# 16. Governança e manutenção

## 16.1 Papéis

| Papel | Quem | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Dono do produto | Diretor Comercial (ou o diretor dono de cada módulo, no futuro) | Prioriza demandas, aprova versões do escopo e valida entregas. |
| Mantenedor técnico | Membro(s) designado(s) pela diretoria | Desenvolve, revisa Pull Requests, cuida do deploy manual, dos backups e do N8N. |
| Usuários-chave | 1 assessor por diretoria | Testam novidades, coletam feedback e ajudam a treinar novos membros. |
| Comitê de diretores | Os 5 diretores | Decide investimentos e a expansão para novas diretorias. |

## 16.2 Como pedir mudanças

- Abrir uma issue no GitHub com o modelo de pedido (problema, quem é afetado, sugestão).

- O dono do produto prioriza (MoSCoW) e associa a uma fase ou versão.

- Mudanças de escopo relevantes geram nova versão deste documento.

## 16.3 Passagem de bastão

Na troca de diretoria ou de mantenedor, faça uma reunião de transição usando este checklist:

- Transferir a propriedade e o acesso de administrador do repositório, do Supabase, da Vercel, do N8N e do Google Cloud para contas da Aprimora (nunca contas pessoais).

- Revisar este documento e as ADRs com quem chega.

- Rodar o projeto localmente seguindo o README.

- Testar a restauração de backup.

- Atualizar a lista de diretores e mantenedores no README.

Recomendação importante Todas as contas de serviço (GitHub, Supabase, Vercel, N8N, Google Cloud) devem pertencer a um e-mail institucional da Aprimora, como ti@aprimoraej.com ou o e-mail da diretoria, e não ao e-mail pessoal de um membro. Isso garante que o patrimônio continue com a empresa júnior quando as pessoas saírem.

# 17. Decisões em aberto

Os pontos abaixo precisam de definição da diretoria. Cada um traz uma proposta padrão, que será adotada se não houver decisão contrária até a fase indicada.

| # | Decisão | Proposta padrão | Até a fase |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Quem aprova o 1º e-mail da cadência? | O responsável aprova os próprios; o diretor pode exigir sua aprovação por configuração. | 5 |
| D2 | Conta de envio dos e-mails | Conta Workspace de cada assessor (mais pessoal e melhor entregabilidade), com comercial@ em cópia oculta. | 5 |
| D3 | Assessor vê os negócios da equipe? | Sim, em leitura (Seção 5.3). | 1 |
| D4 | Permissões do trainee | Igual ao assessor, sem marcar ganho e sem excluir registros. | 0 |
| D5 | Data de corte do Pipefy | Ao fim da Fase 1, com migração dos cards ativos. | 1 |
| D6 | Os 7 campos restantes do Formulário inicial e os campos de Enriquecimento e Coleta de dados | Levantar no Pipefy e completar o Anexo B. | 1 |
| D7 | Valores de SLA por fase e lista de motivos de perda | Usar os valores atuais do Pipefy; lista inicial de motivos no Anexo B. | 1 |
| D8 | Cálculo de "Diagnósticos marcados" | Entrada na fase Diagnóstico. | 3 |
| D9 | Como medir "Desenvolvimento dos membros" | Manual até existir o módulo de RH. | 3 |
| D10 | Hospedagem do N8N | N8N Community em VM gratuita. | 4 |
| D11 | Provedor de IA do piloto | Provedor com plano gratuito, enviando dados mínimos. | 5 |
| D12 | Plano da Vercel e domínio definitivo | Piloto na Vercel; domínio portal.aprimoraej.com após aprovação. | 7 |
| D13 | Conta institucional para os serviços | Criar um e-mail institucional dono de todas as contas. | 0 |
| D14 | Intervalos dos follow-ups | D+3, D+7 e D+14 após o 1º envio. | 5 |

# Anexo A: Catálogo de serviços

Extraído da Carta de Serviços. No portal, estes serviços são cadastrados como referência para os negócios. Cada projeto tem escopo e valor únicos.

| Área | Serviço | Descrição resumida |
| --- | --- | --- |
| Negócios | Pesquisa de Mercado | Obtenção e análise de dados sobre clientes, fornecedores e concorrentes para o planejamento estratégico. |
| Negócios | Gestão de Custos | Relação entre lucratividade e gastos; formação de mark-up; análise custo-volume-lucro. |
| Negócios | Planejamento Estratégico | Definição de metas, planos de ação, posicionamento e cultura organizacional. |
| Negócios | Gestão de Indicadores | Definição, estruturação e acompanhamento de métricas com painéis visuais. |
| Produção | Cronoanálise | Análise e padronização dos tempos de execução dos processos. |
| Produção | Mapeamento de Processos | Estruturação do fluxo de processos e esquematização dos procedimentos. |
| Produção | Otimização de Processos | Identificação e eliminação de falhas e padronização de rotinas. |
| Produção | Análise de Layout e Arranjo Físico | Melhor aproveitamento do espaço por reposicionamento de máquinas, equipamentos e pessoas. |
| Produção | Planejamento e Controle da Produção (PCP) | Sincronização de fornecimento, produção e demanda. |
| Qualidade | Gestão de Estoque | Controle do fluxo e armazenamento de materiais; inventário. |
| Qualidade | Gestão de Desperdício | Redução de tudo que consome recursos sem agregar valor. |
| Qualidade | Aplicação do 5S | Cultura de organização, limpeza, padronização e autodisciplina. |

# Anexo B: Campos do funil (levantamento do Pipefy)

Levantamento feito a partir das capturas de tela do Pipefy. Os itens marcados como a completar dependem da decisão D6.

| Fase | Campos | Tipo |
| --- | --- | --- |
| Formulário inicial | Nome da empresa; número de telefone; e-mail principal; e-mail secundário; e-mail terciário; segmento; decisor; rede social; + 7 campos (a completar) | Texto, telefone, e-mail |
| Entrada de leads | Sem campos próprios (automação para Enriquecimento) | — |
| Enriquecimento | Sem campos próprios no Pipefy (a completar: decisor, cargo, LinkedIn, site) | — |
| Coleta de dados | Sem campos próprios no Pipefy (a completar) | — |
| E-mail | Etapa de e-mail; data do 1º envio; data do follow-up 1; data do follow-up 2; data do follow-up 3 | Seleção, datas (preenchidas automaticamente pelo portal) |
| Coldcall semanas 1 e 2 | Sem campos próprios (proposta: registro de ligações como atividade) | — |
| Retornar futuro | Retornar (data); retorna para qual decisor | Data, texto |
| Oportunidade | SLA; qual a oportunidade | Data, texto longo |
| Diagnóstico | Data marcada; dores coletadas na ligação; decisor contatado | Data, texto longo, texto |
| Elaboração de escopo | Data limite para elaboração; arquivo do escopo; responsáveis pela elaboração | Data, anexo, membros |
| Apresentação de proposta | Data da apresentação; quem apresentou a proposta; decisores presentes | Data, membros, texto |
| Projetos Aprimora | Apresentação da proposta; declaração de escopo; projeto; fases do projeto; gerente do projeto; assessores do projeto; oportunidades de melhoria | Anexos, textos, membros |
| Reciclagem | SLA de reciclagem; etiqueta | Data, etiqueta |
| Projeto não vendido | Motivo de não ter vendido | Lista + texto |
| Lead não qualificado | Sem campos (proposta: motivo da desqualificação) | Lista + texto |

### Lista inicial sugerida de motivos de perda

- Preço ou orçamento insuficiente

- Sem prioridade no momento (timing)

- Escolheu concorrente ou consultoria sênior

- Decisor não engajado

- Escopo fora da atuação da Aprimora

- Sem retorno após a proposta

- Outro (descrever)

# Anexo C: Diagnóstico do protótipo atual

Análise do repositório Maroto-Aprimora/Portal-Comercial (setembro de 2026), feito no Lovable com TanStack Start, React 19, Tailwind e Supabase.

## C.1 O que aproveitar

- Conceito dos módulos (painel, funil, visitas, metas, checklist, agenda) e a validação de uso pela equipe.

- Padrão de segurança no banco com has_role() e funções SECURITY DEFINER.

- Gatilho que atualiza a data de entrada na fase (stage_entered_at).

- Componentes shadcn/ui e o alerta de negócios parados no sino.

- Visitas com vários membros e stakeholder; tarefas com vários responsáveis.

## C.2 Problemas encontrados

| Gravidade | Problema | Como o novo portal resolve |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Qualquer pessoa pode se cadastrar como Diretor: o cadastro é aberto e a função handle_new_user aceita o perfil enviado pelo próprio navegador (perfil: "diretor"). | Sem cadastro aberto; perfil definido só por convite de diretor; gatilhos bloqueiam a autoalteração. |
| Alta | Arquivo .env versionado em repositório público. | .env no .gitignore e .env.example; revisar e trocar as chaves do projeto antigo se necessário. |
| Alta | Metas com progresso digitado à mão. | Metas derivadas dos dados (Seção 8). |
| Alta | Sem histórico de fases: impossível medir conversão e tempo por fase. | Tabela negocio_historico alimentada por gatilho. |
| Média | Funil simplificado (5 fases), diferente do Pipefy; sem etapas de perda e reciclagem nem motivo. | Funil configurável com as fases do Pipefy e saídas com motivo. |
| Média | Membros 2 a 4 de uma visita não enxergam a visita (RLS só pelo membro principal); colunas fixas membro_2_id…membro_4_id. | Tabela de participantes e RLS por participação. |
| Média | E-mails de todos os usuários visíveis para todos; agenda sem restrição. | Visibilidade por diretoria e cargo. |
| Baixa | Empresa digitada como texto livre no negócio e na visita, sem vínculo com o cadastro. | Chave estrangeira obrigatória para empresa, com detecção de duplicidade. |
| Baixa | Prazo de alerta fixo no código (7 dias). | SLA configurável por fase. |
| Baixa | Acoplamento ao Lovable (plugins e configuração). | Stack independente e documentada. |

# Anexo D: Glossário

| Termo | Significado |
| --- | --- |
| ADR | Architecture Decision Record: documento curto que registra uma decisão técnica e o porquê. |
| API | Interface que permite que sistemas conversem entre si (por exemplo, o N8N falar com o portal). |
| Cadência | Sequência planejada de contatos com o lead (e-mails e ligações) em intervalos definidos. |
| Coldcall / Coldmail | Ligação ou e-mail para um lead que ainda não conhece a Aprimora. |
| EJ | Empresa Júnior. |
| Follow-up | Contato de acompanhamento após uma mensagem sem resposta. |
| Funil (pipeline) | Sequência de fases pelas quais um lead passa até virar cliente. |
| ICP | Ideal Customer Profile: perfil de cliente ideal. |
| KPI | Key Performance Indicator: indicador-chave de desempenho. |
| Lead | Empresa ou pessoa com potencial de virar cliente. |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018). |
| Migração | Arquivo SQL versionado que altera a estrutura do banco de forma controlada. |
| MoSCoW | Método de priorização: Must, Should, Could, Won't. |
| MVP | Minimum Viable Product: primeira versão com o essencial para gerar valor. |
| N8N | Ferramenta de automação de fluxos com interface visual. |
| Pipeline ponderado | Valor dos negócios abertos multiplicado pela probabilidade de fechamento de cada etapa. |
| PWA | Progressive Web App: site que se instala como aplicativo no celular. |
| RAG | Técnica em que a IA consulta uma base de conhecimento antes de responder. |
| RLS | Row Level Security: regras no banco que definem quem vê e altera cada linha. |
| SLA | Prazo máximo que um card pode ficar em uma fase. |
| Supabase | Plataforma que oferece banco Postgres, autenticação, arquivos e funções. |
| Ticket médio | Valor médio dos projetos vendidos. |
| Vercel | Serviço de hospedagem de aplicações web. |
| Webhook | Endereço que um sistema chama para avisar outro sobre um evento. |
| Win rate | Taxa de ganho entre as propostas apresentadas. |

APRIMORA

Empresa Júnior de Engenharia de Produção · UTFPR Londrina

aprimoraej.com · contato@aprimoraej.com · @aprimora.ej